肆、公開招標
一、作業流程
公開招標

製作招標文件

否
簽陳總務處、會計室及校長核定

查核金額以上報部監辦

是

確定領、投標期限及開標時間刊登政府採購公告

訂定底價

廠商領、投標及開標

是否3家廠商以上投標

流標再公告
否

是

否
開標審標合格

是
否

標價低於底價
比(減)價

標價低於底價80%依採購法第58條規定辦理

是

是
決標
低於底價

否

簽約
廢標

再公告
履約管理

付款結案
驗收

一、作業要點：
(一)製作招標文件：
1、事務組依據需求單位提供規格書或招標規範(申購人簽名確認及電子檔寄送採購承辦人員)製作招標文件。
2、全份招標文件經會計室審核通過，陳請校長核定後，將全份招標文件刊登政府電子採購網進行公告，並印製招標文件供廠商領投標。
2、公開招標第1次開標若投標廠商家數未達3家則重新辦理招標作業，第2次以上招標則不受投標廠商家數之限制。
(二)公告：
1、奉核後與主持人及需求單位訂定開標時間並修改招標文件之截標、開標時間及履約期限，透過政府電子採購網公告及電子領標。
2、公告金額以上等標期第1次11日，第2次以上5日。
3、查核金額(財物5,000萬、勞務1,000萬)以上等標期第1次18日，第2次以上5日。
4、巨額採購(財物1億、勞務2,000萬)等標期第1次25日，第2次以上5日。
5、列印公告資料通知文書組(截標時間) 、出納組(截標時間及押標金金額)。
6、發開標會議通知主持人、需求單位、會計室。
(三)訂定底價：
1、採購單位準備「底價簽核單」、「核定底價表」及「採購案價格分析表」供需求單位填寫預估金額及價格分析後以密件方式傳回事務組，由事務組長填寫參考金額，總務長建議底價後由校長或其授權人訂定底價。
2、標價低於底價80%，依政府採購法第58條規定辦理。
3、國外採購依開標前一辦公日臺灣銀行外匯交易收盤即期賣出匯率折算新台幣訂定底價。
(四)開標：
1、需求單位派員審查規格書或招標規範。
2、會計室派員監辦。
3、資格、規格、押標金與標單一次投標不分段開標。資格標、押標金及標單由採購承辦人審核，規格標由需求單位審核。
(五)決標：
1、決標後提供契約書稿予廠商製作契約書，廠商契約書製作完成後經事務組核對後將整份決標紀錄併同履約保證金影本呈核（需會會計室），用印完成後函送各單位〔廠商、文書組、需求單位及事務組2本(含會計室1本，核銷時一併送出）〕。
2、將決標資料公告於政府電子採購網。公告金額以上若有2家廠商投標，需發函將決標公告通知所有投標廠商。
3、國外採購以CIF/CIP外幣報價。
(1)含報關、提貨、倉租及運至本校指定地點安裝測試合格之費用。
(2)外幣匯率以決標前一辦公日臺灣銀行外匯交易收盤即期賣出匯率折算總價，因匯率變動而造成之超額部份，概由得標商負擔；採以新台幣訂定底價者，得標後依前揭匯率折算外幣結匯，本校負擔銀行郵電費、手續費。
(六)履約管理：廠商應於履約期限內交貨安裝測試完成。
(七)驗收：
1、廠商於履約期限內先將履約項目送至需求單位安裝測試，合格後以書面提出驗收申請，會簽需求單位確認無誤。
2、發驗收會議通知請保管組協驗(財務採購)及校長指定之監辦人員監驗。
3、會驗單位由申購人(需為正式編制或校務基金聘用人員)與單位主管核章。
4、主驗人員：由總務長或其授權人員核章。
5、全份驗收文件包括：支出憑證粘存單、驗收紀錄及採購契約書（事務組收執）。
(八)結案：
1、核銷全份文件裝訂次序如下：支出憑證粘存單併財產增加單（需求單位填寫）、保固保證金影本、驗收相關文件影本（驗收紀錄及相關簽案）、決標紀錄影本、招標文件影本（原簽或申購單）及契約書（會計室收執）。
2、影印全案留存事務組，全案正本送文書組歸檔。