伍、限制性招標
一、作業流程
限制性招標

退回需求單位修正
理由說明及適用條款是否合理妥適
否

是

製作招標文件

否
簽陳總務處、會計室及校長核定

查核金額以上報部監辦

是

確定領、投標期限及開標時間刊登政府採購公告

訂定底價

廠商領、投標及開標

開標審標合格

廢標
再公告
否

是

否
標價低於底價
比(減)價

標價低於底價80%依採購法第58條規定辦理
是

是
低於底價

決標

否

簽約
廢標

履約管理

再公告

付款結案
驗收

二、作業要點：
(一)製作招標文件：
1、簽呈需求單位應敘明符合限制性招標之理由。
2、直接國外採購需敘明付款方式，如需事先付款申請人員需敘明因此衍生之風險如何處理。
3、事務組依據需求單位提供規格書或招標規範(申購人簽名確認及電子檔寄送採購承辦人員)製作招標文件。
4、全份招標文件經會計室審核通過，陳請校長核定後，將全份招標文件刊登政府電子採購網進行公告，或直接與廠商辦理議價，並印製招標文件供廠商領投標。
5、限制性招標第1次開標不受投標廠商家數之限制。
6、限制性招標以公告為原則，不公告為例外。
(二)公告：
1、奉核後與主持人及需求單位訂定開標時間，透過政府電子採購網公告及電子領標。
2、公告金額以上等標期第1次11日，第2次以上5日。
3、查核金額(財物5000萬、勞務1000萬)以上等標期第1次18日，第2次以上5日。
4、巨額採購(財物1億、勞務2000萬)等標期第1次25日，第2次以上5日。
5、列印公告資料通知文書組(截標時間) 、出納組(截標時間及押標金金額)。
6、100萬以下列印公告資料通知需求單位及會計室。
7、100萬元(含)以上發開標會議通知需求單位、會計室及校長指定之監辦人員。
 (三)訂定底價：
1、採購單位準備「底價簽核單」、「核定底價表」及「採購案價格分析表」供需求單位填寫預估金額及價格分析後以密件方式傳回事務組，由事務組長填寫參考金額，總務長建議底價後由校長或其授權人訂定底價（30萬以下由總務長訂定底價）。
2、若僅一家廠商投標，主持人得參考廠商報價後當場調整底價。
3、標價低於底價80%，依政府採購法第58條規定辦理。
4、國外採購依開標前一辦公日臺灣銀行外匯交易收盤即期賣出匯率折算新台幣訂定底價。
(四)開標：
1、需求單位派員審查規格書或招標規範。
2、會計室監辦(現場監辦、書面監辦或不派員監辦)。
3、資格、規格、押標金與標單一次投標不分段開標。資格標、押標金及標單由採購承辦人審核，規格標由需求單位審核。
4、書面議價之往來議價之電郵(或傳真)日期需在簽准後、開標當日或前一日。
(五)決標：
1、決標後提供契約書稿予廠商製作契約書，廠商契約書製作完成後經事務組核對後將整份決標紀錄併同履約保證金影本呈核（需會會計室），用印完成後函送各單位〔廠商、文書組、需求單位及事務組2本(含會計室1本，核銷時一併送出）〕。
2、將決標資料公告於政府電子採購網。
(六)履約管理：廠商應於履約期限內交貨安裝測試完成。
(七)驗收：
1、廠商於履約期限內先將履約項目送至需求單位安裝測試，合格後以書面提出驗收申請，會簽需求單位確認無誤。
2、100萬以下電話通知保管組協驗及會計室監驗，會驗單位由申購人(需為正式編制或校務基金聘用人員)與單位主管(教學單位或主驗人同意得免之)核章。。
3、100萬元(含)以上發驗收會議通知保管組協驗、會計室及校長指定之監辦人員監驗，會驗單位由申購人(需為正式編制或校務基金聘用人員)與單位主管核章。
6、100萬以下主驗由事務組組長核章。
7、100萬元(含)以上主驗由總務長或其授權人員核章。
8、全份驗收文件包括：支出憑證粘存單、驗收紀錄及採購契約書。
(八)結案：
1、核銷全份文件裝訂次序如下：支出憑證粘存單併財產增加單（需求單位填寫）、保固保證金影本、驗收相關文件影本（驗收紀錄及相關簽案）、決標紀錄影本、招標文件影本（原簽或申購單）及契約書（會計室收執）。
2、影印全案留存事務組，全案正本送文書組歸檔。

國立臺北藝術大學
檔 號：
保存年限： 年

簽
時 間：中華民國 年6月22日
單 位：
簽 辦 人：
聯絡電話：
主旨：有關本校○○（學院、系、所、中心）「○○○○○○○」購案，謹請 核示。

說明：
一、為因應○○○○○○辦理○○○○○，擬製作○○○○○，致贈參訪貴賓、長官及老師，期能彰顯本校形象並建立良好的公共關係。
二、擬依「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第2條第1項第1款，符合政府採購法第22條第1項第2款規定採限制性招標，指定購置○○○○○。
三、本案預算經費預估○○萬元，擬由本單位○○○○費用支付，估價單、招標規範如附件。
擬辦：本案俟奉核後，擬請總務處事務組辦理後續採購事宜。

承辦人員 / 單位主管	會辦單位	核判

國立臺北藝術大學
檔 號：
保存年限： 年

簽
時 間：中華民國 年 月 日
單 位：
簽 辦 人：
聯絡電話：
主旨：有關本校○○（學院、系、所、中心）「○○○○○○」購案，謹請 核示。

說明：
一、為因應○○○○○○，擬製作○○○○○○，期能彰顯本校形象並建立良好的公共關係。
二、擬依「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第2條第1項第2款，符合政府採購法第22條第1項第16款規定採限制性招標，直接委託「○○○○有限公司」製作。由於該公司於○○○○○○○○○○○○，且保證為台灣製造。其擁有與成功大學、警察大學、世新大學及台北市政府社會局等大專校院及公家機關之履約經驗，均獲好評。又配合度極高並達到本校要求之品質。再者，經與多家廠商詢價及比較後，該廠商之價格相對低價，完全符合本組預算成本。
三、本案製作經費預估○○○○萬元，擬由○○○○經費下分攤支付，估價單、招標規範如附件。
擬辦：本案俟奉核後，擬請總務處事務組辦理後續採購事宜。